| LAMPIRAN II |  |
| --- | --- |
| PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA |  |
| NOMOR 73 TAHUN 2011 |  |
| TENTANG |  |
| PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2012 |  |

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN

TAHUN 2012

- PENDAHULUAN

Transportasi memiliki fungsi yang sangat penting, khususnya sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu wilayah NKRI. Ketersediaan terhadap jasa pelayanan transportasi sangat penting guna mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil. Oleh sebab itu, pembangunan transportasi diarahkan untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman dan dengan harga terjangkau.

Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah perdesaan. Dengan adanya transportasi diharapkan dapat menghilangkan isolasi dan memberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya di daerah perdesaan. Akses terhadap sarana dan prasarana transportasi perdesaan merupakan permasalahan utama dan penting untuk ditangani diperdesaan karena disamping sebagai upaya pemenuhan pelayanan dasar juga merupakan pintu masuk bagi inovasi, mobilitas dan berbagai peluang untuk peningkatan kehidupan sosial ekonomi.

Sampai saat ini pembangunan sektor transportasi masih belum mampu menjangkau sampai ke pelosok daerah. Keterbatasan akses transportasi diperdesaan sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik terutama di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT). Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi perdesaan masih rendah. Sulitnya akses tersebut akan menyebabkan potensi yang ada pada wilayah perdesaan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Jenis jalan juga mempengaruhi lalu lintas perdagangan antar satu wilayah perdesaan dengan wilayah lainnya untuk dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi suatu daerah menjadi lebih baik.

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan (DAK Transdes) Tahun 2012 mengatur tentang tertib pemanfaatan, pelaksanaan dan pengelolaan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, maupun instansi/pihak/masyarakat terkait, serta pelaksanaan koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian terkait, dengan dinas teknis terkait di Provinsi dan Kabupaten dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pemantauan teknis kegiatan DAK Transdes Tahun 2012.

II.	TUJUAN DAN SASARAN

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK Transdes Tahun 2012. Adapun Tujuan, Sasaran dan Ruang lingkup DAK Transdes Tahun 2012, adalah:

- Tujuan

Menjamin kelancaran distribusi barang dan jasa melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi perdesaan di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) dalam rangka meningkatkan daya saing produk nasional, yang difokuskan untuk mendukung peningkatan daya saing sektor riil sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

- Sasaran

Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan aksesibilitas masyarakat perdesaan terhadap pelayanan transportasi dari sentra-sentra produksi menuju outlet-outlet pemasaran di tingkat lokal, nasional, internasional, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi di perdesaan.

- Ruang Lingkup

Nama Program	 adalah Transportasi Perdesaan, dengan 2 kegiatan meliputi:

- Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa

- Pengadaan Sarana Transportasi Perdesaan

- INDIKATOR DAN CAPAIAN

- Penentuan indikator dan capaian sasaran program/kegiatan

Dalam menentukan indikator dan capaian sasaran, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Penerapkan pendekatan prestasi kerja dan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.

- Tolok ukur ditentukan untuk masing-masing program dan kegiatan.

- Kebutuhan prasarana angkutan, yaitu rasio jumlah desa bukan aspal dengan moda transportasi darat, sungai, danau, perairan, dan laut.

- Panjang  jalan poros desa yang menghubungkan pusat produksi dengan sentra pemasaran ekonomi.

- Kebutuhan sarana angkutan perdesaan, yaitu jarak dan waktu tempuh rata-rata dari desa ke ibukota kecamatan/kabupaten.

- Karakteristik kewilayahan, yaitu rasio jumlah desa pertanian, perikanan dan pariwisata dibagi total jumlah desa.

- Jumlah kawasan strategis cepat tumbuh (terutama di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata).

- Memiliki kaitan logis dengan capaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan (RPJMD).

- Satu indikator capaian sasaran kegiatan memiliki satu target sasaran keluaran (output) dan satu hasil (outcome).

- Besaran alokasi yang diterima.

- Indikator dan capaian sasaran kegiatan disusun hanya sampai dengan hasil (outcome) dan tidak diperkenankan menggunakan ukuran secara kualitatif.

- Indikator   dan   capaian   sasaran   tersebut   digunakan   sebagai   dasar mengevaluasi kinerja pelaksanaan.

- Dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD sebagai rencana penggunaan dan dasar pelaksanaan.

Contoh	:	penyusunan indikator, tolok ukur dan target kinerja untuk kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa, atau Pengadaan Sarana Transportasi Perdesaan, sebagai berikut:

Program	:  Transportasi Perdesaan

Kegiatan	:	1) Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa;

2)	Pengadaan Sarana Transportasi Perdesaan.

| No. | Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Capaian program | - Tersedianya jalan poros desa; - sarana transportasi perdesaan yang sesuai kriteria dan standar. | ...... % (diisi dengan prosentase sesuai capaian target kinerja dalam RPJMD). |
| b. | Masukan/input (kegiatan) | - Jumlah alokasi kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan poros desa; - pengadaan sarana transportasi perdesaan. | Rp …… (diisi dengan jumlah rupiah). |
| c. | Keluaran/output (kegiatan) | - Terbangunnya, terpelihara jalan poros desa; - Tersedianya sarana transportasi perdesaan | Ruas …….. (diisi dengan panjang, luas; atau lebar jalan) serta jumlah unit angkutan. |
| d. | Hasil/outcome (kegiatan) | - Berfungsinya jalan poros desa; - Berfungsinya sarana transportasi perdesaan | …... % (diisi dengan prosentase berfungsinya jalan poros desa dan sarana transportasi perdesaan sebagai pendukung operasional kegiatan dan pelayanan publik) |

- Perencanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan daerah, lebih efektif apabila dilakukan dengan perencanaan strategis dan secara berkelanjutan atau menggunakan pendekatan Medium Term Expenditure of Framework (MTEF).

Hal tersebut dilakukan dengan menyusun capaian sasaran tahunan berikut rencana perkiraan maju (forward estimate) sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun anggaran yaitu: tahun n, tahun (n+1) dan tahun (n+2).

Pencantuman indikator dan capaian sasaran untuk rencana tahun n s/d n+2 yang bersifat indikatif secara teknis dituangkan dalam RKA-SKPD kegiatan DAK Bidang Transportasi Perdesaan dimaksud.

- TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

- Perencanaan dan Pemprograman

- Tingkat Pusat

- Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah, melakukan pembinaan teknis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten penerima DAK Transdes dalam proses penyusunan Rencana Kegiatan dalam bentuk pendampingan dan konsultasi, serta melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulan Rencana Kerja dan perubahannya terkait kesesuaiannya dengan prioritas nasional.

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan memberikan masukan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam perumusan kriteria teknis, penyediaan data teknis, dan penyusunan indeks DAK Transdes.

- Tingkat Kabupaten

- Berdasarkan penetapan alokasi DAK Transdes  Tahun 2012, Bupati penerima DAK Transdes  Tahun 2012  membuat Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pemanfaatan DAK Transdes  Tahun 2012 secara partisipatif dengan tetap menjaga untuk kegiatan tersebut memenuhi kriteria prioritas nasional;

- Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) harus memperhatikan tahapan penyusunan program, penyaringan, dan penentuan lokasi kegiatan yang akan ditangani, penyusunan pembiayaan, serta metoda pelaksanaan yang berpedoman pada standar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku.

- Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) DAK Transdes  2012 yang diusulkan oleh kabupaten-kabupaten penerima DAK dimaksud harus sesuai dengan pelaksanaan, dan jika ada perubahan harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

- Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan DAK Transdes adalah sebagai berikut:

- Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa

- Pengelolaan prasarana jalan dilakukan oleh SKPD yang membidangi pekerjaan umum atau istilah lainnya di kabupaten yang bertanggungjawab untuk melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK Transdes Tahun 2012.

Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan poros desa melalui DAK Transdes harus disinergikan dengan program pembangunan jalan kabupaten, provinsi dan nasional, serta dikoordinasikan dengan Bappeda Kabupaten dan Provinsi;

- Tahapan penanganan jalan non status dalam pemanfaatan DAK meliputi kegiatan pemrograman dan penganggaran terdiri dari:

- Penyusunan Daftar Ruas Jalan, merupakan tahap awal yang perlu dipersiapkan oleh pelaksana Pemerintah Kabupaten berupa penyusunan daftar luas jalan non status sesuai form data dasar potensi desa dan ketersediaan prasarana dan sarana Trasportasi Perdesaan.

- Penyusunan Daftar Ruas Jalan Prioritas non status Kabupaten, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut: (1) Sesuai dengan kebijakan nasional, yaitu membuka aksesibilitas jalan poros desa sehingga dapat memberikan akses keluar masuk orang dan barang; (2) penanganan jalan non status bersifat integrative dengan ruas-ruas jalan lain seperti jalan kecamatan, jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional; (3) pemilihan ruas jalan diprioritaskan untuk membuka akses jalan ke daerah yang potensial; dan (4) penyusunan program penanganan ditentukan oleh tingkat kebutuhan dan aksesibilitas pada wilayah tersebut.

- Penyusunan Rencana Kegiatan (RK)

- Penentuan program penanganan jalan non status kabupaten:

            - Melakukan survei untuk menentukan kondisi ruas jalan.

            - Penentuan program/kegiatan penanganan ruas jalan non status berdasarkan hasil survei yang berisikan data-data.

- Rencana kegiatan berisikan informasi-informasi:

            - Jenis Kegiatan: pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan poros desa.

            - Tujuan/sasaran: usulan ruas mengacu kepada kebijakan nasional dan sesuai dengan Juknis.

            - Volume: Panjang (km), lebar (m), panjang efektif (km), dan panjang fungsional (km).

- Perencanaan Teknis Jalan Non Status, perencanaan teknis jalan non status didasarkan pada standar dan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

- Pelaksanaan konstruksi jalan non status didasarkan pada standar dan pedoman yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum.

- Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan pelaksanaan mengacu kepada ketentuan didalam peraturan perundang-undangan terkait.

- Penilaian Kinerja Kerja meliputi:

            - Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam juknis akan berakibat negatif terhadap pencapaian kegiatan.

            - Kinerja penyelenggaraan DAK Transdes akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK tahun berikutnya.

            - Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Transdes dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Kegiatan peningkatan jalan merupakan kegiatan penanganan jalan, dapat berupa peningkatan struktur atau peningkatan kapasitas lalu lintas berupa pelebaran jalur lalu lintas. Pekerjaan peningkatan jalan non status adalah peningkatan jalan tanah, jalan setapak ke jalan kerikil/jalan aspal atau dari jalan kerikil/agregat ke jalan aspal.

- Kegiatan pembangunan jalan meliputi kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan kontruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

- Untuk keberlanjutan pemanfaatan sarana dan prasarana, pemerintah daerah harus menyatakan komitmennya untuk membiayai pemeliharaan jalan.

- Daerah penerima DAK Transdes wajib menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK Transdes yang diterimanya.

- Penyaluran DAK Transdes Tahun 2012 disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat cq. Kementerian Keuangan) ke Rekening Kas Umum Daerah (Kabupaten) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

- Pengadaan Sarana Transportasi Perdesaan (Angkutan Perdesaan)

Pengadaan sarana transportasi berupa angkutan perdesaan untuk penumpang dan barang yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, terdiri dari:

  - Angkutan perdesaan darat

Berupa kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang dan barang (mini bus, pick up, dan dump truck).

  - Angkutan perdesaan sungai, danau, perairan dan laut

Berupa kapal bermotor yang diperuntukkan bagi daerah dengan karakteristik wilayah perairan atau daerah kepulauan dan pesisir yang alat transportasi utamanya adalah melalui laut dan air dan mayoritas masyarakatnya menggunakan motor tempel.

Kapal motor digunakan untuk membuka akses perdagangan dan memperlancar arus pergerakan penumpang dan barang agar aktivitas ekonomi bisa berkembang.

Terkait penggunaan dan pemanfaatan DAK Transdes Tahun 2012 dimaksud, kepada pemerintah daerah kabupaten agar mengutamakan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan poros desa. Sedangkan untuk pengadaan sarana angkutan perdesaan agar disesuaikan dengan kebutuhan di daerah.

- Koordinasi

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan DAK Transdes, diperlukan koordinasi teknis secara berjenjang berdasarkan tugas dan tanggungjawab masing-masing, yaitu:

- Tingkat Pusat

Koordinasi dalam pelaksanaan tingkat pusat dilaksanakan oleh masing-masing unit yang bertanggungjawab dalam kegiatan DAK Transdes antara lain:

  - Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas mengkoordinasikan kebijakan Dana Alokasi Khusus agar sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun yang akan datang sehingga terjadi integrasi antara prioritas nasional dan kebutuhan daerah, khususnya di kawasan strategis cepat tumbuh.

  - Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah melakukan koordinasi terhadap penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan Dana Alokasi Khusus.

  - Kementerian Keuangan melakukan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga dalam rengka menyusun kriteria khusus untuk mendapatkan indeks daerah yang termasuk dalam kategori kawasan strategis cepat tumbuh dan koordinsi terhadap pelaksanaan masing-masing Kementerian/Lembaga.

  - Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretariat Jenderal melakukan koordinasi perumusan kebijakan serta penyelenggaraan DAK Transdes.

  - Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan koordinasi kebijakan teknis dan penatusahaan penyelenggaraan program dan kegiatan DAK Transdes.

- Tingkat Kabupaten

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten bertanggungjawab dalam merencanakan penentuan lokasi kegiatan DAK Transdes Tahun 2012, dan merencanakan sinkronisasi kegiatan terkait dengan SKPD pengelola kegiatan;

- Dinas Pekerjaan Umum atau istilah lainnya di kabupaten bertanggungjawab melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK Transdes Tahun 2012 di kabupaten untuk kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan poros desa sejak dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten dan Provinsi; dan

- Dinas Perhubungan atau istilah lainnya di kabupaten bertanggungjawab melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK Transdes Tahun 2012 di kabupaten untuk kegiatan penyediaan angkutan perdesaan darat, sungai, danau, perairan dan laut di daerah perdesaan sejak dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan dengan Bappeda Kabupaten dan Provinsi.

- Alokasi DAK Transdes Tahun 2012

| NO | KABUPATEN | ALOKASI (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aceh Tengah | 3.751.210.000 |
| 2 | Asahan | 4.024.790.000 |
| 3 | Dairi | 3.578.980.000 |
| 4 | Tapanuli Selatan | 4.078.820.000 |
| 5 | Padang Lawas | 3.782.530.000 |
| 6 | Labuhanbatu Utara | 3.898.220.000 |
| 7 | Solok | 3.859.080.000 |
| 8 | Kerinci | 3.653.440.000 |
| 9 | Sarolangun | 3.809.290.000 |
| 10 | Ogan Komering Ulu Timur | 3.876.420.000 |
| 11 | Belitung | 3.601.850.000 |
| 12 | Rejang Lebong | 3.520.730.000 |
| 13 | Lebong | 3.731.010.000 |
| 14 | Lampung Timur | 4.068.280.000 |
| 15 | Way Kanan | 4.281.830.000 |
| 16 | Sumedang | 3.393.760.000 |
| 17 | Pandeglang | 4.034.950.000 |
| 18 | Kebumen | 3.881.400.000 |
| 19 | Klaten | 3.549.000.000 |
| 20 | Probolinggo | 3.503.630.000 |
| 21 | Situbondo | 3.537.620.000 |
| 22 | Sambas | 4.621.820.000 |
| 23 | Kayong Utara | 4.076.640.000 |
| 24 | Kutai Barat | 4.508.910.000 |
| 25 | Minahasa Utara | 3.950.720.000 |
| 26 | Bolaang Mongondow Timur | 3.403.710.000 |
| 27 | Bantaeng | 3.406.130.000 |
| 28 | Pinrang | 3.569.210.000 |
| 29 | Polewali Mandar | 4.056.390.000 |
| 30 | Mamuju Utara | 4.471.960.000 |
| 31 | Muna | 4.550.320.000 |
| 32 | Konawe Selatan | 4.459.060.000 |
| 33 | Bangli | 3.438.020.000 |
| 34 | Bima | 4.036.660.000 |
| 35 | Lombok Utara | 3.295.760.000 |
| 36 | Belu | 4.601.710.000 |
| 37 | Nagekeo | 4.320.930.000 |
| 38 | Manggarai Timur | 4.567.900.000 |
| 39 | Halmahera Utara | 4.499.040.000 |
| 40 | Biak Numfor | 5.272.150.000 |
| 41 | Merauke | 6.701.370.000 |
| 42 | Sorong Selatan | 6.159.750.000 |
| TOTAL |  | 171.385.000.000 |

- MONITORING  DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan DAK Transdes Tahun 2012 di daerah mengacu pada Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 0239/M.PP/11/2008, 900/3556/SJ,  SE 1722/MK 07/2008 tanggal 21 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK. Adapun ruang lingkup monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

    - Tahap Persiapan

  - Usulan sampai dengan rencana kegiatan

  - Kesesuaian Rencana Kerja dengan Program Prioritas Nasional

    - Tahap Pelaksanaan

  - Kesesuain pekerjaan dengan Rencana Kerja

  - Kesesuaian hasil dengan Norma Standar Pelayanan Minimum (NSPM)

  - Pencapaian Sasaran

    - Tahap Pelaporan

- Tingkat Kepatuhan

- Substansi laporan sesuai format dalam SEB terkait Monev

    - Tahap Evaluasi

- Evaluasi dampak dan manfaat

- Evaluasi Kinerja

VI.	PELAPORAN

- Pelaporan pelaksanaan DAK Transdes Tahun 2012 berisi gambaran hasil pelaksanaan kegiatan yang memuat target dan realisasi pencapaian sasaran keluaran (output) dan hasil (outcome);

- SKPD pelaksana menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan (progress) setiap triwulan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tingkat kabupaten yang berisikan laporan yang memuat target dan realisasi pencapaian sasaran keluaran dan hasil pelaksanaan DAK.

- Bupati yang menerima DAK Transdes Tahun 2012 menyampaikan laporan pelaksanaan dan kemajuan pekerjaan (progress) setiap triwulan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah; Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait, dengan mengacu kepada Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 0239/M.PPN/ 11/2008, 900/3556/SJ, SE 1722/MK 07/2008 tanggal 21 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

- Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan menjadi pertimbangan dalam pengalokasian DAK Transdes tahun berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan.

VII.	HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIPERHATIKAN

- Penentuan lokasi jalan poros desa dalam pelaksanaan DAK Transdes untuk masing-masing daerah harus sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT).

- DAK Transdes diarahkan untuk membiayai pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan poros desa, serta pengadaan tansportasi perdesaan untuk mendukung dan meningkatan produk unggulan daerah dari sentra-sentra produksi menuju pada pusat (outlet) pemasaran.

- Penggunaan dan pemanfaatan DAK Transdes dimaksud, oleh pemerintah daerah kabupaten agar mengutamakan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan poros desa, sedangkan untuk pengadaan sarana angkutan perdesaan agar disesuaikan dengan kebutuhan di daerah.

- DAK Transdes tidak boleh dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kegiatan dan sarana transportasi tersebut serta kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan pengadaan sarana transportasi tersebut.

- Biaya operasional dan pemeliharaan sarana transportasi disediakan oleh daerah yang bersangkutan melalui sumber pembiayaan lainnya.

- Apabila terdapat sisa dana dalam penyediaan  sarana transportasi maka daerah dapat memanfaatkan sisa dana tersebut untuk kegiatan yang menunjang moda transportasi.

VIII.	PENUTUP

Lampiran Petunjuk Teknis ini agar menjadi pedoman dalam pengelolaan DAK Transdes Tahun 2012.

MENTERI DALAM NEGERI, ttd GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

ttd

- ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690824 199903 1 001