INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR   2   TAHUN  2007

TENTANG

PERCEPATAN REHABILITASI DAN REVITALISASI

KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT

DI KALIMANTAN TENGAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mempercepat rehabilitasi dan revitalisasi kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah dan sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada	:	1.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

2.	Menteri Kehutanan;

3.	Menteri Pekerjaan Umum;

4.	Menteri Pertanian;

5.	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

6.	Menteri Dalam Negeri;

7.	Menteri Keuangan;

8.	Menteri Negara Lingkungan Hidup;

9.	Menteri Negara Riset dan Teknologi;

10.	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/  Kepala BAPPENAS;

11.	Gubernur Kalimantan Tengah;

12.	Walikota Palangka Raya;

13.	Bupati Kapuas;

14.	Bupati Barito Selatan;

15.	Bupati Pulang Pisau;

Untuk :

PERTAMA	:	Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah.

KEDUA	:	Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berpedoman kepada program-program sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

KETIGA	:	Untuk mensinergikan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA termasuk penyiapan pendanaan, dibentuk Tim Nasional Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG  di Kalimantan Tengah yang terdiri dari :

a.	Ketua	:	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

merangkap

Anggota

b.	Sekretaris	:	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan merangkap		Nasional/Kepala BAPPENAS;

Anggota

c.	Anggota	:	1.	Menteri Kehutanan;

2.	Menteri Pekerjaan Umum;

3.	Menteri Pertanian;

4.	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

5.	Menteri Dalam Negeri;

6.	Menteri Keuangan;

7.	Menteri Negara Lingkungan Hidup;

8.	Menteri Negara Riset dan Teknologi;

9.	Gubernur Kalimantan Tengah;

KEEMPAT	:	Menugaskan Gubernur Kalimatan Tengah sebagai penanggung jawab pelaksanaan program secara terpadu di Kawasan PLG.

KELIMA	:	Dalam rangka pelaksanaan tugas Gubernur Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang tugas, keanggotaan, susunan organisasi, dan tata kerjanya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.

KEENAM	:	Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden secara berkala yang dikoordinasikan oleh Ketua Tim Nasional.

KETUJUH	:	Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan PLG di Kalimantan Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber-sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat.

KEDELAPAN	:	Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal  16  Maret  2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

### ttd.

### DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN   I

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR	:   2   Tahun   2007

TANGGAL	:  16  Maret  2007

PROGRAM PERCEPATAN REHABILITASI DAN REVITALISASI KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT DI KALIMANTAN TENGAH

| Program | Kegiatan | Tindakan | Keluaran | Waktu Pelaksanaan |  |  |  |  | Menteri/Kepala | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( Volume ) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Daerah Terkait | ( Lokasi ) |
| 1. Konservasi | 1. Penetapan Rencana Induk (Master Plan) Konservasi Kawasan PLG | Penyusunan Rencana Induk Konservasi Kawasan PLG | Rencana Induk (Master Plan) Konservasi Kawasan PLG | ▄▄▄▄▄ |  |  |  |  | Menteri Kehutanan (*) Menteri PPN/Bappenas Menteri Dalam Negeri Menteri Negara LH Gubernur Kalteng | Peta 1 Blok A,B,C,D,E |
|  | 2. Penetapan Kawasan Hutan di PLG | Melakukan Review Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 166/Menhut/VII/1996 | Penunjukan kawasan hutan di PLG melalui Keputusan Menteri Kehutanan | ▄▄▄▄▄ |  |  |  |  | Menteri Kehutanan (*) Gubernur Kalteng | Peta 1 Blok A,B,C,D,E |
|  | 3. Penyusunan Rencana Aksi Konservasi | Penetapan Rencana Aksi Konservasi | Rencana Kegiatan Konservasi Tahunan | ▄▄▄▄▄ |  |  |  |  | Menteri Kehutanan (*) Menteri PPN/Bappenas Menteri Dalam Negeri Menteri Keuangan Gubernur Kalteng | Peta 1 Blok A,B,C,D |
|  | 4. Konservasi Gambut Tebal | - Penataan batas dan penetapan kawasan hutan konservasi gambut tebal | Keputusan Menteri Kehutanan |  | ▄▄▄▄▄ |  |  |  | Menteri Kehutanan (*) Menteri Negara LH Gubernur Kalteng | Peta 3 Blok A,B,C,D |

Keterangan : (*) Penanggung Jawab

2.  Pengamanan ...

| Program | Kegiatan | Tindakan | Keluaran | Waktu Pelaksanaan |  |  |  |  | Menteri/Kepala | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( Volume ) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Daerah Terkait | ( Lokasi ) |
|  |  | 2. Pengamanan dan perlindungan kawasan gambut tebal | Kemantapan hutan konservasi gambut tebal dan berkurangnya gangguan di kawasan gambut tebal pada areal seluas 281.200 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Kehutanan (*) Menteri Negara LH Gubernur Kalteng | Peta 3 Blok A,B,C,D |
|  |  | 3. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang konservasi PLG | Tersosialisasinya konservasi di PLG | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Kehutanan (*) Menteri Negara LH Gubernur Kalteng | Peta 3 Blok A,B,C,D |
|  |  | 4. Penambatan saluran yang memotong kubah gambut | Muka air tanah pada saluran meningkat menjadi 40 cm | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Kehutanan (*) Menteri PU Menteri Negara LH Gubernur Kalteng | Peta 3 Blok A,B,C,D |
|  | 5. Konservasi Hutan Gelam | 1. Penataan batas dan penetapan kawasan hutan konservasi gelam | Keputusan Menteri Kehutanan |  | ▄▄▄▄▄ |  |  |  | Menteri Kehutanan (*) Menteri Negara LH Gubernur Kalteng | Peta 1 Blok A,B,D |
|  |  | - Pengamanan dan perlindungan kawasan hutan gelam pada areal 76.300 ha | Kemantapan dan kelestarian hutan gelam terjaga seluas 76.300 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Kehutanan (*) Menteri Negara LH Gubernur Kalteng | Peta 1 Blok A,B,D |

3.  Penanaman ...

| Program | Kegiatan | Tindakan | Keluaran | Waktu Pelaksanaan |  |  |  |  | Menteri/Kepala | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( Volume ) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Daerah Terkait | ( Lokasi ) |
|  |  | - Penanaman jenis gelam pada lahan-lahan terbuka pada areal seluas 76.300 ha | Tertanamnya hutan gelam seluas 7.000 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Kehutanan (*) Menteri Negara LH Gubernur Kalteng | Peta 1 Blok A,B,D |
|  | 6. Konservasi Hidrologi | 1. Penetapan batas dan penataan kawasan hutan dengan fungsi hidrologi | Keputusan Menteri Kehutanan |  | ▄▄▄▄▄ |  |  |  | Menteri Kehutanan (*) Menteri Negara LH Menteri PU Gubernur Kalteng | Peta 3 Blok A,B,C,D,E |
|  |  | 2. Pengamanan dan perlindungan ekosistem hidrologi | Kemantapan dan kelestarian hutan terjaga pada areal hutan seluas 273.400 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Kehutanan (*) Menteri Negara LH Gubernur Kalteng | Peta 3 Blok A,B,C,D,E |
|  |  | 3. Penambatan saluran yang memotong kubah gambut | Meningkatnya muka air tanah menjadi 40 cm | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Kehutanan (*) Menteri PU Menteri Negara LH Gubernur Kalteng | Peta 3 Blok A,B,C,D |
|  |  | - Pemeliharaan regenerasi alam untuk menstimulir terjadinya suksesi alam | Terjadinya suksesi secara alamiah pada areal hutan seluas 273.400 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Kehutanan (*) Menteri Negara LH Menristek Gubernur Kalteng | Peta 3 Blok A,B,C,D,E |

7.   Konservasi ...

| Program | Kegiatan | Tindakan | Keluaran | Waktu Pelaksanaan |  |  |  |  | Menteri/Kepala | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( Volume ) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Daerah Terkait | ( Lokasi ) |
|  | 7. Konservasi Flora & Fauna | - Penetapan batas dan penataan kawasan hutan dengan fungsi perlindungan flora dan fauna | Keputusan Menteri Kehutanan |  | ▄▄▄▄▄ |  |  |  | Menteri Kehutanan (*) Menteri Negara LH Gubernur Kalteng | Peta 3 Blok A,C,E |
|  |  | 2. Pengamanan dan perlindungan di areal perlindungan flora/fauna seluas 133.000 ha | Kemantapan kawasan konservasi dan berku- rangnya gangguan dari illegal logging pada areal hutan seluas 133.000 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Gubernur Kalteng (*) Menteri Negara LH Menteri Kehutanan | Peta 3 Blok A,C,E |
|  |  | 3. Penambatan saluran yang memotong kubah gambut 60 km | Muka air tanah menjadi 40 cm, dan pada saluran menjadi 200 cm | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Kehutanan (*) Menteri Negara LH Menteri PU Gubernur Kalteng | Peta 3 Blok A,C,E |
|  |  | 4. Penanaman pengkayaan (enrichment planting) jenis asli | Meningkatnya jumlah keanekaragaman jenis asli flora dan fauna | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Kehutanan (*) Menteri Negara LH Menristek Gubernur Kalteng | Peta 3 Blok A,C,E |
|  |  | 5. Pengelolaan kawasan hutan dengan fungsi konservasi flora dan fauna | Kawasan hutan dengan fungsi konservasi flora dan fauna dapat lestari seluas 133.000 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Kehutanan (*) Menteri Negara LH Gubernur Kalteng | Peta 3 Blok A,C,E |

8.  Konservasi ...

| Program | Kegiatan | Tindakan | Keluaran | Waktu Pelaksanaan |  |  |  |  | Menteri/Kepala | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( Volume ) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Daerah Terkait | ( Lokasi ) |
|  | 8. Konservasi Hutan Kerangas | - Penetapan batas dan penataan kawasan hutan konservasi di areal hutan kerangas/pasir kuarsa pada areal 87.700 ha | Keputusan Menteri Kehutanan |  | ▄▄▄▄▄ |  |  |  | Menteri Kehutanan (*) Menteri Negara LH Gubernur Kalteng | Peta 2 Blok E |
|  |  | 2. Pengamanan dan patroli kawasan konservasi hutan kerangas | Kemantapan kawasan hutan konservasi di areal hutan kerangas pada areal seluas 87.700 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Gubernur Kalteng (*) Menteri Negara LH Menteri Kehutanan | Peta 2 Blok E |
|  | 9. Konservasi Ekosistem Air Hitam | - Penetapan batas dan penataan kawasan hutan konservasi di areal ekosistem air hitam | Keputusan Menteri Kehutanan |  | ▄▄▄▄▄ |  |  |  | Menteri Kehutanan (*) Menteri Negara LH Gubernur Kalteng | Peta 3 Blok A,C,E |
|  |  | 2. Penambatan saluran yang memotong kubah gambut | Muka air tanah pada saluran meningkat dan fungsi ekosistem air hitam terjaga pada areal seluas 18.700 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Kehutanan (*) Menteri Negara LH Menteri PU Gubernur Kalteng | Peta 3 Blok A,C,E |
|  |  | 3. Pengamanan dan perlindungan ekosistem air hitam | Kemantapan kawasan konservasi ekosistem air hitam seluas 18.700 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Kehutanan (*) Menteri Negara LH Gubernur Kalteng | Peta 3 Blok A,C,E |

4.  Restorasi ...

| Program | Kegiatan | Tindakan | Keluaran | Waktu Pelaksanaan |  |  |  |  | Menteri/Kepala | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( Volume ) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Daerah Terkait | ( Lokasi ) |
|  |  | 4. Restorasi penanaman jenis asli pada kawasan ekosistem air hitam | Pengembalian jumlah keanekaragaman jenis asli flora dan fauna di kawasan ekosistem air hitam seluas 18.700 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Kehutanan (*) Menteri Negara LH Gubernur Kalteng | Peta 3 Blok A, C |
|  | 10. Konservasi Hutan Mangrove | 1. Penetapan batas dan penataan kawasan konservasi pada areal hutan mangrove seluas 27.100 ha | Keputusan Menteri Kehutanan |  | ▄▄▄▄▄ |  |  |  | Menteri Kehutanan (*) Menteri Negara LH Gubernur Kalteng | Peta 3 Blok C, D |
|  |  | 2. Melakukan pengamanan dan perlindungan pada areal hutan mangrove seluas 27.100 ha | Kemantapan hutan konservasi di areal hutan mangrove seluas 27.100 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Kehutanan (*) Menteri Negara LH Gubernur Kalteng | Peta 3 Blok C, D |
|  |  | 3. Restorasi penanaman jenis asli mangrove pada kawasan konservasi mangrove, kawasan terbuka | Pengembalian fungsi ekosistem mangrove untuk lingkungan hidup di areal 27.100 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Kehutanan (*) Menteri Negara LH Menristek Gubernur Kalteng | Peta 3 Blok C, D |

11. Penanggulangan ...

| Program | Kegiatan | Tindakan | Keluaran | Waktu Pelaksanaan |  |  |  |  | Menteri/Kepala | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( Volume ) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Daerah Terkait | ( Lokasi ) |
|  | 11. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | 1. Pengaturan kembali organisasi dan kelembagaan pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan | Legalitas Organisasi dan Kelembagaan | ▄▄▄▄▄ |  |  |  |  | Menteri Negara LH (*) Menteri Kehutanan Menristek Gubernur Kalteng | Peta 2 Blok A,B,C,D |
|  |  | - Perbaikan dan penyempurnaan sistem kerja, dan koordinasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan | Penurunan frekuensi kebakaran hutan dan lahan menjadi 5% | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Negara LH (*) Menteri Kehutanan Menristek Gubernur Kalteng | Peta 2 Blok A,B,C,D |
|  |  | 3. Monitoring titik api | Informasi keberadaan titik api | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Negara LH (*) Menteri Kehutanan Menristek Gubernur Kalteng | Peta 2 Blok A,B,C,D |
|  |  | 4. Pembentukan brigade pengendalian kebakaran hutan yang melibatkan berbagai stakeholders dan masyarakat | Terkendalinya kebakaran hutan di lahan gambut | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  |  |  | Menteri Kehutanan (*) Menteri Negara LH Gubernur Kalteng | Peta 2 Blok A,B,C,D |
|  | 12. Reboisasi | 1. Identifikasi dan penetapan sasaran areal yang direhabilitasi | Legalitas, Rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) PLG | ▄▄▄▄▄ |  |  |  |  | Menteri Kehutanan (*) Gubernur Kalteng | Peta 2 Blok A,B,C,D |

2.  Pengadaan ...

| Program | Kegiatan | Tindakan | Keluaran | Waktu Pelaksanaan |  |  |  |  | Menteri/Kepala | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( Volume ) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Daerah Terkait | ( Lokasi ) |
|  |  | 2. Pengadaan bibit dan pembuatan tanaman reboisasi | Tersedianya bibit 12,1 juta batang untuk tanaman seluas 10.000 ha/th |  | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Kehutanan (*) Menteri Pertanian Gubernur Kalteng | Peta 2 Blok A,B,C,D |
|  |  | 3. Pemeliharaan tanaman | Pemeliharaan tanaman tahun 1-2 seluas 10.000 ha/th |  |  | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Kehutanan (*) Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 2 Blok A,B,C,D |
|  |  | 4. Pembuatan areal model reboisasi | 1 unit model seluas 50 ha per tahun | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Kehutanan (*) Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 2 Blok A,B,C,D |
|  |  | 5. Pengawasan, pengendalian, dan pengamanan | Tanaman seluas 10.000 ha/th | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Kehutanan (*) Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 2 Blok A,B,C,D |
| 2. Budidaya | 1. Penyusunan Rencana Induk Budidaya | - Reevaluasi Sumber Daya Lahan (SDL) PLG seluas 330.000 ha untuk pertanian - Pemetaan penggunaan lahan blok A,B,D | - Tersusunnya Peta operasional SDL pertanian skala 1 : 50.000 - Tersedianya peta skala 1 : 10.000 | ▄▄▄▄▄ |  |  |  |  | Menteri Pertanian (*) Menteri PU Menteri PPN/Bappenas Menteri Dalam Negeri Menteri Nakertrans Gubernur Kalteng | Peta 1 Blok A,B,C,D |
|  | 2. Penyusunan Rencana Aksi Budidaya | Penetapan Rencana Aksi Budidaya | Rencana Kegiatan Tahunan | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Pertanian (*) Menteri Nakertrans Menteri PPN/Bappenas Menteri PU Menteri Keuangan Menteri Dalam Negeri Gubernur Kalteng | Peta 1 Blok A,B,C,D |

3.   Pengelolaan ...

| Program | Kegiatan | Tindakan | Keluaran | Waktu Pelaksanaan |  |  |  |  | Menteri/Kepala | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( Volume ) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Daerah Terkait | ( Lokasi ) |
|  | 3. Pengelolaan Jaringan Reklamasi Rawa | 1. Rehabilitasi jaringan reklamasi rawa | Tersedianya jaringan reklamasi rawa seluas 93.000 ha dan badan jalan sepanjang 30 km | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri PU (*) Menteri Pertanian Menteri Nakertrans Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 6 Blok A,B,C,D |
|  |  | 2. Peningkatan jaringan reklamasi rawa | Meningkatnya jaringan reklamasi rawa seluas 30.000 ha termasuk jalan poros/inspeksi saluran sepanjang 30 km | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri PU (*) Menteri Pertanian Menteri Nakertrans Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 6 Blok A,B,C,D |
|  |  | 3. Operasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa | Beroperasi dan terpeliharanya jaringan reklamasi rawa seluas 230.000 ha/th | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri PU (*) Gubernur Kalteng Bupati / Walikota terkait | Peta 6 Blok A,B,C,D |
|  |  | 4. Pengendalian daya rusak air | Terkendalinya areal 45.000 ha dari banjir | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri PU (*) Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 6 Blok A,B,C,D |
|  |  | 5. Pemeliharaan/rehabilitasi handil rakyat | Terpeliharanya handil rakyat pada luasan 40.000 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri PU (*) Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 6 Blok A,B,C,D |

4.   Rehabilitasi ...

| Program | Kegiatan | Tindakan | Keluaran | Waktu Pelaksanaan |  |  |  |  | Menteri/Kepala | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( Volume ) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Daerah Terkait | ( Lokasi ) |
|  | 4. Rehabilitasi dan Pembangunan Infrastruktur Pertanian | 1. Reklamasi dan ameliorasi lahan pertanian pada areal 330.000 ha | Tersedia lahan pertanian seluas 123.000 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Pertanian (*) Menteri Nakertrans Gubernur Kalteng | Peta 4 Blok A,B,C |
|  |  | 2. Perbaikan jalan usaha tani, jembatan, dan gorong-gorong | Pada luasan areal 123.000 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Pertanian (*) Menteri Nakertrans Gubernur Kalteng | Peta 6 Blok A,B,C |
|  |  | - Pengaturan tata air mikro & bangunan pendukung untuk pertanian | Pada luasan areal 123.000 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Pertanian (*) Menteri Nakertrans Gubernur Kalteng | Peta 6 Blok A,B,C,D |
|  | 5. Pengembangan Tanaman Pangan | 1. Perluasan areal tanam persawahan | Tersedianya areal persawahan seluas 123.000 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Menteri Pertanian (*) Menteri Nakertrans Gubernur Kalteng | Peta 4 Blok A,B,C,D |
|  |  | 2. Perluasan areal tanam palawija | Tersedianya areal palawija seluas 62.000 ha (jagung 28.000 ha, kedelai 12.000 ha, kacang tanah 4.000 ha, kacang hijau 4.000 ha, ubi kayu 12.000 ha, dan ubi jalar 2.000 ha) | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Menteri Pertanian (*) Menteri Nakertrans Gubernur Kalteng | Peta 4 Blok A,B,C,D |

6.   Pengembangan …

| Program | Kegiatan | Tindakan | Keluaran | Waktu Pelaksanaan |  |  |  |  | Menteri/Kepala | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( Volume ) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Daerah Terkait | ( Lokasi ) |
|  | 6. Pengembangan Tanaman Hortikultura | Perluasan / intensifikasi areal hortikultura | Tersedianya areal hortikultura seluas 17.600 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Menteri Pertanian (*) Menteri Nakertrans Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 4 Blok A,B,C,D |
|  |  | a. Sayuran dataran rendah | a. Areal tanaman sayuran 1.600 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Menteri Pertanian (*) Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 4 Blok A,B,C,D |
|  |  | b. Pengembangan tanaman rambutan | b. Tersedianya tanaman budidaya rambutan seluas 8.000 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Menteri Pertanian (*) Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 4 Blok A,B,C,D |
|  |  | c. Pengembangan tanaman jeruk | c. Tersedianya tanaman budidaya jeruk seluas 4.000 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Menteri Pertanian (*) Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 4 Blok A,B,C,D |
|  |  | d. Pengembangan tanaman pisang | d. Tersedianya tanaman budidaya pisang seluas 4.000 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Menteri Pertanian (*) Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 4 Blok A,B,C,D |
|  | 7. Pengembangan Perkebunan | - Perluasan dan rehabilitasi tanaman karet | Areal perkebunan karet seluas 7.500 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Menteri Pertanian (*) Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 2 Blok B |

2.  Perluasan ...

| Program | Kegiatan | Tindakan | Keluaran | Waktu Pelaksanaan |  |  |  |  | Menteri/Kepala | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( Volume ) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Daerah Terkait | ( Lokasi ) |
|  |  | - Perluasan dan rehabilitasi tanaman kelapa | Areal perkebunan kelapa seluas 5.000 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Menteri Pertanian (*) Gubernur Kalteng Bupati terkait | Peta 2 Blok A, C |
|  |  | 3. Perluasan penanaman sawit | Areal perkebunan sawit seluas 10.000 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Menteri Pertanian (*) Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 2 Blok A, B |
|  |  | 4. Perluasan penanaman purun | Areal perkebunan purun seluas 200 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Menteri Pertanian (*) Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 2 Blok A |
|  |  | 5. Perluasan penanaman tanaman kopi | Areal perkebunan kopi seluas 200 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Menteri Pertanian (*) Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 2 Blok A |
|  | 8. Pengembangan Perikanan | 1. Pengembangan budidaya ikan papuyu | Pembudidayaan perikanan 120.000 ekor /45 kolam ikan papuyu | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Bupati/Walikota terkait | Peta 4 Blok B |
|  |  | 2. Pengembangan budidaya ikan patin | Pembudidayaan perikanan 300.000 ekor /107 kolam ikan patin | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Bupati/Walikota terkait | Peta 4 Blok B |

3.  Pengembangan ...

| Program | Kegiatan | Tindakan | Keluaran | Waktu Pelaksanaan |  |  |  |  | Menteri/Kepala | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( Volume ) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Daerah Terkait | ( Lokasi ) |
|  |  | 3. Pengembangan budidaya ikan lele | Pembudidayaan perikanan 120.000 ekor/45 kolam ikan lele |  | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Bupati/Walikota terkait | Peta 4 Blok B |
|  | 9. Pengembangan Peternakan | 1. Pengembangan kebun Hijauan Makanan Ternak (HMT) | Tersedianya kebun-kebun HMT milik masyarakat seluas 3.500 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Menteri Pertanian Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,C,D |
|  |  | 2. Pengembangbiakan ternak sapi | Tersedianya ternak sapi sebanyak 16.000 ekor | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Menteri Pertanian Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,C,D |
|  |  | 3. Pengembangbiakan ternak itik | Tersedianya ternak itik sebanyak 20.000 ekor | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Menteri Nakertrans Menteri Pertanian Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |
|  |  | 4. Pengembangbiakan ternak kerbau | Tersedianya ternak kerbau sebanyak 9.000 ekor | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Menteri Pertanian Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,C |
|  |  | 5. Pengembangbiakan ternak ayam buras | Tersedianya ternak ayam buras sebanyak 20.000 ekor | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Menteri Pertanian Menteri Nakertrans Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |

6.  Pengembangbiakan ...

| Program | Kegiatan | Tindakan | Keluaran | Waktu Pelaksanaan |  |  |  |  | Menteri/Kepala | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( Volume ) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Daerah Terkait | ( Lokasi ) |
|  |  | 6. Pengembangbiakan ternak kambing | Tersedianya ternak kambing sebanyak 10.000 ekor | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Menteri Pertanian Menteri Nakertrans Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,C,D |
|  | 10. Pengembangan dan Pengolahan Hasil Pertanian | 1. Unit pengolahan hasil dan pemasaran hasil tanaman pangan | Tersedianya 150 unit pengolahan padi dan 50 unit pengolahan jagung (pemipil, penggiling & dryer) | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Gubernur Kalteng (*) Menteri Pertanian Bupati/Walikota terkait | Peta 4 Blok A,C,D |
|  |  | 2. Unit pengolahan hasil dan pemasaran hasil hortikultura | Tersedianya 20 unit miniplan untuk rambutan dan 10 unit pengolahan nanas, dan 10 housepacking untuk jeruk | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Gubernur Kalteng (*) Menteri Pertanian Bupati/Walikota terkait | Peta 4 Blok A,C |
|  |  | 3. Unit pengolahan hasil dan pemasaran hasil perkebunan | Tersedianya 100 unit pengolahan kelapa dan 75 unit pengolahan hasil karet | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Gubernur Kalteng (*) Menteri Pertanian Bupati/Walikota terkait | Peta 4 Blok A,B,C,D |
|  |  | 4. Unit pengolahan hasil dan pemasaran hasil purun | Tersedianya 20 unit pengolahan purun | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Gubernur Kalteng (*) Menteri Pertanian Bupati/Walikota terkait | Peta 4 Blok A |

5.  Unit angkutan ...

| Program | Kegiatan | Tindakan | Keluaran | Waktu Pelaksanaan |  |  |  |  | Menteri/Kepala | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( Volume ) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Daerah Terkait | ( Lokasi ) |
|  |  | 5. Unit angkutan pemasaran hasil pertanian roda tiga | Tersedianya 110 unit kendaraan roda tiga | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Gubernur Kalteng (*) Menteri Pertanian Bupati/Walikota terkait | Peta 4 Blok A,B,C,D |
|  |  | 6. Unit pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, serta pemasangan instalasi biogas | Tersedianya 50 unit/ kelompok pengolahan hasil ternak dan 500 unit instalasi biogas | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Gubernur Kalteng (*) Menteri Nakertrans Bupati/Walikota terkait | Peta 4 Blok A,B,C,D |
|  | 11. Pengembangan Sarana Produksi Pertanian dan Institusinya | 1. Optimalisasi Balai Benih Induk (BBI) | Tersedianya 4 unit BBI padi dan 1 unit BBI hortikultura | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Pertanian (*) Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 4 Blok A,B,C,D |
|  |  | 2. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) | - Revitalisasi Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (2 unit) - Revitalisasi Balai Proteksi Tanaman Perkebunan | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Pertanian (*) Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 4 Blok A,B |
|  |  | 3. Penyediaan sarana bengkel dan alat pertanian | Revitalisasi bengkel alat dan mesin pertanian (Alsintan) di Mampai dan Pangkoh, serta penyediaan Alsintan | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Pertanian (*) Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 4 Blok A,B,C,D |
|  |  | 4. Pengaturan dan penyediaan sarana produksi pertanian | Tersedianya sarana produksi tanaman | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Pertanian (*) Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 4 Blok A,B,C,D |

5.  Penyediaan ...

| Program | Kegiatan | Tindakan | Keluaran | Waktu Pelaksanaan |  |  |  |  | Menteri/Kepala | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( Volume ) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Daerah Terkait | ( Lokasi ) |
|  |  | 5. Penyediaan skim pembiayaan/kredit pertanian | Tersedianya skim kredit yang mudah diakses untuk kegiatan usaha pertanian | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Pertanian (*) Menteri Nakertrans Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 4 Blok A,B,C,D |
|  | 12. Revitalisasi Penyuluh Pertanian | - Rekrutmen tenaga penyuluh pertanian dan institusi BPP | 110 penyuluh pertanian | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Menteri Pertanian (*) Gubernur Kalteng | Peta 4 Blok A,B,C,D |
|  |  | - Pendampingan dan pembuatan demfarm pengujian teknologi pertanian | Tersedianya 107 unit demfarm | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Menteri Pertanian (*) Menteri Nakertrans Gubernur Kalteng | Peta 4 Blok A,B,C,D |
|  | 13. Hutan Tanaman Industri ( HTI ) | 1. Pemberian izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman (UPHHT) | Penetapan izin mengelola hutan tanaman di lahan gambut | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Menteri Kehutanan (*) Gubernur Kalteng | Peta 2 Blok C,D |
|  |  | 2. Penetapan area sebagai Hutan Tanaman Industri | Penetapan lahan Hutan Tanaman Industri di lahan gambut seluas 153.000 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Menteri Kehutanan (*) Gubernur Kalteng | Peta 2 Blok C,D |
|  |  | 3. Pembangunan hutan tanaman dengan jenis pohon yang terpilih di lahan gambut | Pemberdayaan hutan tanaman dengan jenis terpilih seluas 153.000 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Menteri Kehutanan (*) Gubernur Kalteng | Peta 2 Blok C,D |

14. Penghijauan ...

| Program | Kegiatan | Tindakan | Keluaran | Waktu Pelaksanaan |  |  |  |  | Menteri/Kepala | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( Volume ) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Daerah Terkait | ( Lokasi ) |
|  | 14. Penghijauan | 1. Identifikasi dan penetapan sasaran areal yang di rehabilitasi | Legalitas, Rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan PLG | ▄▄▄▄▄ |  |  |  |  | Menteri Kehutanan (*) Gubernur Kalteng | Peta 2 Blok A,B,C,D |
|  |  | 2. Pengadaan bibit dan pembuatan tanaman hutan rakyat | Tersedianya bibit 2.200.000 batang untuk tanaman hutan rakyat seluas 5.000 ha/th |  | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Kehutanan (*) Menteri Pertanian Gubernur Kalteng Bupati terkait | Peta 2 Blok A,B,C,D |
|  |  | 3. Pemeliharaan tanaman | Pemeliharaan tanaman tahun 1 – 2 seluas 5.000 ha/th |  |  | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Kehutanan (*) Menteri Pertanian Gubernur Kalteng Bupati terkait | Peta 2 Blok A,B,C,D |
|  |  | 4. Pembuatan model hutan rakyat | Pembuatan 4 unit model tanaman hutan rakyat seluas 200 ha | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Kehutanan (*) Menteri Pertanian Gubernur Kalteng Bupati terkait | Peta 2 Blok A,B,C,D |
|  |  | 5. Penghijauan lingkungan kawasan PLG | Insentif bibit untuk penghijauan sesuai kebutuhan | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Kehutanan (*) Menteri Pertanian Menteri Negara LH Gubernur Kalteng | Peta 2 Blok A,B,C,D |
|  |  | 6. Pengawasan, pengendalian, dan pengamanan | Tanaman seluas 10.000 ha/th | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Kehutanan (*) Menteri Pertanian Gubernur Kalteng Bupati terkait | Peta 2 Blok A,B,C,D |

3. Pemberdayaan ...

| Program | Kegiatan | Tindakan | Keluaran | Waktu Pelaksanaan |  |  |  |  | Menteri/Kepala | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( Volume ) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Daerah Terkait | ( Lokasi ) |
| 3. Pemberdayaan Masyarakat Lokal dan Transmigran | 1. Penetapan Rencana Induk Rehabilitasi dan Pengembangan Transmigran | Penyusunan kembali program pengembangan transmigrasi | Rencana Induk Pengembangan Transmigrasi | ▄▄▄▄▄ |  |  |  |  | Menteri Nakertrans (*) Menteri PPN/Bappenas Menteri Dalam Negeri Menteri Pertanian Menteri PU Gubernur Kalteng | Peta 5 Blok A,B,C,D |
|  | 2. Penyediaan Infrastruktur Dasar | 1. Pembangunan/ Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas/Pondok Bersalin Desa (Polindes) | Tersedianya 107 unit Pustu dan 12 unit Puskesmas/ Polindes | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |
|  |  | 2. Pembentukan Posyandu | Tersedianya posyandu sebanyak 107 unit | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |
|  |  | 3. Penyediaan sarana penunjang kesehatan | Tersedianya sarana penunjang kesehatan sebanyak 119 paket | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |
|  |  | 4. Pengadaan air bersih | Tersedianya sarana air bersih sebanyak 107 paket | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Menteri PU (*) Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |
|  |  | 5. Rehabilitasi gedung SD | Tersedianya gedung SD sebanyak 107 unit | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |
|  |  | 6. Pembangunan/ rehabilitasi gedung SMP | Tersedianya gedung SMP sebanyak 29 unit | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |

7.  Rehabilitasi ...

| Program | Kegiatan | Tindakan | Keluaran | Waktu Pelaksanaan |  |  |  |  | Menteri/Kepala | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( Volume ) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Daerah Terkait | ( Lokasi ) |
|  |  | 7. Rehabilitasi gedung SMA | Tersedianya gedung SMA sebanyak 7 unit | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |
|  |  | 8. Pembangunan pasar kecamatan | Tersedianya pasar kecamatan 7 unit | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |
|  |  | 9. Pengembangan Koperasi/Lembaga Keuangan Mikro (LKM) | Tersedianya Koperasi/LKM sebanyak 107 unit | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |
|  |  | 10. Pengadaan bantuan pangan & non-pangan | Tersedianya bantuan pangan dan non-pangan untuk 7.100 KK | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Menteri Nakertrans (*) Menteri Pertanian Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A |
|  |  | 11. Pemberian bantuan sosial | Tersalurkan kepada 8.500 KK dan 3.200 anak di kawasan PLG | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A |
|  |  | 12. Peningkatan sarana ibadah | Tersedianya sarana ibadah sebanyak 214 unit | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A |
|  |  | 13. Pembangunan balai adat | Tersedianya balai adat sebanyak 8 unit | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A |

3.  Pembangunan ...

| Program | Kegiatan | Tindakan | Keluaran | Waktu Pelaksanaan |  |  |  |  | Menteri/Kepala | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( Volume ) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Daerah Terkait | ( Lokasi ) |
|  | 3. Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan & Jembatan | 1. Pemeliharaan jalan nasional | Terpeliharanya jalan nasional sepanjang 138 km | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Menteri PU (*) Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 6 Blok A,B,D |
|  |  | 2. Pembangunan jalan provinsi | Terbangunnya jalan provinsi sepanjang 143 km | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Bupati/Walikota terkait | Peta 6 Blok A,B,C,D |
|  |  | 3. Pembangunan jalan kabupaten | Terbangunnya jalan kabupaten sepanjang 60 km | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Bupati / Walikota terkait | Peta 6 Blok A,B,C,D |
|  |  | 4. Peningkatan sarana jalan kabupaten | Meningkatnya jalan kabupaten sepanjang 137 km | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Bupati / Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |
|  |  | 5. Pembangunan / pemeliharaan jembatan | Terbangunnya/ terpeliharanya jembatan sepanjang 5.000 m | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Menteri PU (*) Gubernur Kalteng Bupati / Walikota terkait | Peta 6 Blok A,B,C,D |
|  | 4. Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi/ Masyarakat | 1. Menata ulang kependudukan | Tertatanya kondisi kependudukan di kawasan PLG, transmigrasi dan masyarakat setempat sebanyak 7.100 KK |  | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Menteri Nakertrans Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A |
|  |  | 2. Menata ulang sertifikat kepemilikan lahan transmigrasi yang meninggalkan lokasi | Tertatanya sertifikat lahan sesuai kepemilikannya sebanyak 7.100 KK | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Menteri Nakertrans Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A |

3.  Menyediakan ...

| Program | Kegiatan | Tindakan | Keluaran | Waktu Pelaksanaan |  |  |  |  | Menteri/Kepala | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( Volume ) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Daerah Terkait | ( Lokasi ) |
|  |  | 3. Menyediakan bantuan ramuan dan perbaikan rumah/pembangunan baru | Tersedianya bantuan ramuan untuk perumahan sebanyak 8.500 unit | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Menteri Nakertrans (*) Menteri PU Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |
|  |  | 4. Pembangunan rumah transmigran baru | Terbangunnya rumah transmigran baru sebanyak 46.500 unit | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Menteri Nakertrans (*) Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A |
|  |  | 5. Penempatan dan pemberdayaan transmigran baru | Terfasilitasinya transmigran baru sebanyak 46.500 KK |  |  | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Menteri Nakertrans (*) Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |
|  |  | 6. Merehabilitasi bangunan fasilitas umum | Terehabilitasinya bangunan fasilitas umum sebanyak 107 paket | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Menteri Nakertrans (*) Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |
|  |  | 7. Meningkatkan jaringan jalan lingkungan | Tersedianya jaringan jalan lingkungan yang memenuhi persyaratan sepanjang 950 km |  | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Menteri Nakertrans (*) Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |
|  |  | 8. Menyediakan sarana Mandi Cuci Kakus ( MCK ) | Tersedianya sarana MCK bagi masyarakat/ transmigran sebanyak 107 paket | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Menteri Nakertrans Menteri PU Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |

9.  Melakukan ...

| Program | Kegiatan | Tindakan | Keluaran | Waktu Pelaksanaan |  |  |  |  | Menteri/Kepala | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( Volume ) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Daerah Terkait | ( Lokasi ) |
|  |  | 9. Melakukan operasi & pemeliharaan jaringan irigasi & rawa | Tersedianya tenaga operasional sebanyak 150 orang | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Menteri PU (*) Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |
|  |  | 10. Melakukan bimbingan Perkumpulan Petani Pemakai Air ( P3A ) | Terbinanya anggota P3A sebanyak 400 orang | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Menteri PU (*) Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |
|  |  | 11. Menyediakan rumah guru dan penjaga sekolah | Tersedianya rumah guru dan penjaga sekolah sebanyak 600 unit | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |
|  | 5. Peningkatan SDM | 1. Menyediakan tenaga pembina UPT | - Tersedianya tenaga pembina di 45 UPT sebanyak 135 orang - Penyediaan tenaga pembina di 62 UPT baru sebanyak 186 orang | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  |  | Menteri Nakertrans (*) Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,C,D |
|  |  | 2. Menyediakan tenaga medis/dokter | Tersedianya tenaga medis/dokter sebanyak 47 dokter | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  |  | Gubernur Kalteng (*) Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |
|  |  | 3. Menyediakan tenaga pengajar/guru | Tersedianya tenaga pengajar/guru sebanyak 282 guru | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  |  | Gubernur Kalteng (*) Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |

4.  Menyediakan ...

| Program | Kegiatan | Tindakan | Keluaran | Waktu Pelaksanaan |  |  |  |  | Menteri/Kepala | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( Volume ) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Daerah Terkait | ( Lokasi ) |
|  |  | 4. Menyediakan tenaga pengawas benih | Tersedianya tenaga pengawas benih sebanyak 22 orang |  | ▄▄▄▄▄ |  |  |  | Menteri Pertanian (*) Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |
|  |  | 5. Menyediakan tenaga pengamat organisme pengganggu tanaman (OPT) | Tersedianya tenaga pengamat OPT sebanyak 22 orang |  | ▄▄▄▄▄ |  |  |  | Menteri Pertanian (*) Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |
|  |  | 6. Mengadakan diklat petugas | Terselenggaranya diklat bagi petani dan transmigran untuk 138 paket pelatihan | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Menteri Nakertrans (*) Menteri Pertanian Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A, C |
|  |  | 7. Menyediakan tenaga bidan | Tersedianya tenaga bidan sebanyak 470 bidan | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  |  | Gubernur Kalteng (*) Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |
|  |  | 8. Menyediakan tenaga perawat | Tersedianya tenaga perawat sebanyak 133 perawat | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  |  | Gubernur Kalteng (*) Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |
|  |  | 9. Menyediakan tenaga sanitarian | Tersedianya tenaga sanitarian sebanyak 48 orang | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  |  |  | Gubernur Kalteng (*) Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |
|  |  | 10. Menyediakan tenaga pengelola koperasi | Tersedianya tenaga pengelola koperasi sebanyak 194 orang | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |

11.  Menyediakan ...

| Program | Kegiatan | Tindakan | Keluaran | Waktu Pelaksanaan |  |  |  |  | Menteri/Kepala | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( Volume ) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Daerah Terkait | ( Lokasi ) |
|  |  | 11. Menyediakan tenaga petugas pasar | Tersedianya tenaga petugas pasar sebanyak 7 orang | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Bupati/Walikota terkait | Peta 3 Blok A,B,C,D |
|  |  | 12. Mengadakan Bimbingan Mental (Bintal) dan motivasi untuk peningkatan produktivitas usaha ekonomi | Terselenggaranya kegiatan bintal dan motivasi sebanyak 107 paket | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Menteri Nakertrans (*) Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |
|  |  | 13. Mengadakan bimbingan mental, spritual, dan keagamaan | Terselenggaranya bintal, spiritual, dan keagamaan sebanyak 107 paket | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Menteri Nakertrans (*) Gubernur Kalteng Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |
|  | 6. Peningkatan Sarana Penunjang Kebutuhan Dasar Masyarakat | 1. Peningkatan sarana penunjang di bidang kesehatan | Tersedianya sarana kesehatan sebanyak 119 paket | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |
|  |  | 2. Peningkatan sarana penunjang di bidang pendidikan | Tersedianya sarana pendidikan sebanyak 143 paket | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |
|  |  | 3. Peningkatan sarana penunjang di bidang sosial ekonomi | Tersedianya sarana penunjang sosial ekonomi sebanyak 12 paket | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |

7.  Pengembangan ...

| Program | Kegiatan | Tindakan | Keluaran | Waktu Pelaksanaan |  |  |  |  | Menteri/Kepala | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( Volume ) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Daerah Terkait | ( Lokasi ) |
|  | 7. Pengembangan Prasarana dan Moda Transport | 1. Membangun dan merehabilitasi dermaga/jetti | Terbangunnya /terehabilitasinya dermaga/jetti sebanyak 100 buah | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Bupati/Walikota terkait | Peta 1 Blok A,B,C,D |
|  |  | 2. Pengadaan angkutan pedesaan | Tersedianya angkutan pedesaan sebanyak 40 unit | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |
|  |  | 3. Mengadakan sarana angkutan sungai | Tersedianya sarana angkutan sungai yang baik sebanyak 40 unit | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ |  | Gubernur Kalteng (*) Bupati/Walikota terkait | Peta 5 Blok A,B,C,D |
| 4. Koordinasi dan Evaluasi | 1. Review kebijakan lingkungan hidup | Melaksanakan telaah dan kajian PLG bidang lingkungan hidup | Hasil kajian bidang lingkungan hidup | ▄▄▄▄▄ |  |  |  |  | Menteri Negara LH (*) Menteri PPN/Bappenas Menteri Dalam Negeri Menteri Kehutanan Menteri Keuangan Menteri Pertanian Gubernur Kalteng | Peta 1 Blok A,B,C,D |
|  | 2. Koordinasi kebijakan bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat | Melaksanakan koordinasi kebijakan lintas instansi | Kebijakan yang efektif dan efisien | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri PPN/Bappenas (*) Menteri Keuangan Gubernur Kalteng Menteri Dalam Negeri | Peta 1 Blok A,B,C,D |
|  | 3. Evaluasi program dan kebijakan bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat | Melaksanakan evaluasi kebijakan | Hasil evaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan Inpres Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri PPN/Bappenas (*) Menteri Keuangan Gubernur Kalteng Menteri Dalam Negeri | Peta 1 Blok A,B,C,D |

4.  Evaluasi ...

| Program | Kegiatan | Tindakan | Keluaran | Waktu Pelaksanaan |  |  |  |  | Menteri/Kepala | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( Volume ) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Daerah Terkait | ( Lokasi ) |
|  | 4. Evaluasi pelaksanaan program | Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program | Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Konservasi dan Budidaya | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri PPN/Bappenas (*) Menteri Dalam Negeri Menteri Kehutanan Menteri Keuangan Menteri PU Menteri Pertanian Menteri Nakertrans Menteri Negara LH Gubernur Kalteng | Peta 1 Blok A,B,C,D |
|  | 5. Evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang konservasi | Melaksanakan evaluasi kebijakan konservasi | Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan bidang konservasi | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | ▄▄▄▄▄ | Menteri Kehutanan (*) Menteri Negara LH Menteri PPN/Bappenas Menteri Dalam Negeri Menteri Keuangan Gubernur Kalteng | Peta 1 Blok A,B,C,D |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

PETA ARAHAN RENCANA INDUK (MASTER PLAN) REHABILITASI DAN REVITALISASI KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT (PLG)

DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAMPIRAN II

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor  :   2   Tahun   2007

Tanggal :   16  Maret  2007

PETA ARAHAN FUNGSI RUANG

KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT (PLG)

DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAMPIRAN  II  -  2

PETA ARAHAN PEMANFAATAN KAWASAN LINDUNG

KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT (PLG)

DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAMPIRAN  II  -  3

PETA ARAHAN PEMANFAATAN KAWASAN BUDIDAYA

KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT (PLG)

DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAMPIRAN  II  -  4

PETA ARAHAN LOKASI TRANSMIGRASI

KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT (PLG)

DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAMPIRAN  II  -  5

PETA JARINGAN JALAN, SUNGAI DAN IRIGASI

KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT (PLG)

DAN SEKITARNYA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN  II  -  6